Sprint 1 priorizado

# Objetivo del Sprint

Permitir que el cliente descubra productos, vea su detalle, los agregue al carrito y llegue al checkout. Validado con una prueba E2E en ambiente de pruebas.

# Listado de tareas priorizadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | ID | Tipo | Descripción | Estado |
| Alta | E1-HU1 | Historia de usuario | Catálogo paginado: ver productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad. | Por hacer |
| Alta | E2-HU1 | Historia de usuario | Ficha de producto: mostrar nombre, precio, stock, descripción e imagen principal. | Por hacer |
| Alta | E2-HU5 | Historia de usuario | Agregar al carrito: confirmar agregado y actualizar el contador. | Por hacer |
| Alta | E4-HU1 | Historia de usuario | Entrada al checkout: elegir invitado, iniciar sesión o crear cuenta y continuar. | Por hacer |
| Alta | E7-HU2 | Tarea (QA) | Prueba E2E: catálogo → ficha → carrito → checkout → confirmación (sandbox). | Por hacer |
| Media | E1-HU2 | Historia de usuario | Búsqueda por texto: encontrar productos por nombre o palabra clave. | Por hacer |
| Media | E1-HU3 | Historia de usuario | Filtros combinados: categoría y rango de precio que se mantengan al paginar. | Por hacer |
| Media | E3-HU4 | Historia de usuario | Carrito persistente: conservar el carrito aunque se cierre el navegador. | Por hacer |
| Media | E2-HU2 | Historia de usuario | Galería y zoom: miniaturas y zoom en la imagen principal del producto. | Por hacer |
| Baja | E1-HU4 | Historia de usuario | Ordenar resultados: por precio o popularidad, manteniendo el orden al volver. | Por hacer |
| Baja | E3-HU5 | Historia de usuario | Seguir comprando: volver al catálogo desde el carrito sin perder lo elegido. | Por hacer |
| Baja | E8-HU2 | Historia de usuario | Iniciar sesión (clientes): acceso con correo y clave, con mensajes claros si falla. | Por hacer |
| Baja | E8-HU4 | Historia de usuario | Recordarme: mantener la sesión iniciada en el dispositivo. | Por hacer |
| Baja | E5-HU1 | Historia de usuario | Login admin: acceso al panel /admin para operación interna básica. | Por hacer |