Sprint 2 priorizado

# Objetivo del Sprint

Completar el checkout transaccional: capturar datos del cliente, redirigir a Webpay (sandbox), confirmar el pago y generar la orden con evidencia (página de confirmación y correo), asegurando stock transaccional. Validar con una prueba E2E de compra pagada.

# Alcance priorizado (tabla)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | ID | Tipo | Descripción | Estado |
| Alta | E4-HU2 | Historia de usuario | Completar formulario de checkout con datos de contacto y entrega (nombre, correo, teléfono, dirección). Validaciones visibles. | Por hacer |
| Alta | E4-HU3 | Historia de usuario | Ser redirigido a Webpay (sandbox), pagar y volver automáticamente a la tienda. | Por hacer |
| Alta | E4-HU4 | Historia de usuario | Ver página de confirmación con número de orden y resumen de compra. | Por hacer |
| Alta | E4-HU5 | Historia de usuario | Recibir correo de confirmación de compra con detalle de la orden. | Por hacer |
| Alta | E4-HU6 | Historia de usuario | Stock transaccional: descontar stock sólo cuando el pago esté aprobado; sin cambios si se rechaza/cancela. | Por hacer |
| Alta | E7-HU3 | Tarea (QA) | Prueba E2E de compra pagada: carrito → checkout → Webpay (aprobado) → confirmación + correo + stock actualizado. | Por hacer |
| Media | E3-HU2 | Historia de usuario | Cambiar cantidades o eliminar productos desde el carrito antes de pagar. | Por hacer |
| Media | E5-HU2 | Historia de usuario | Ver pedidos en Administración con estado (Pagada, Rechazada, Pendiente). | Por hacer |
| Media | E8-HU2 | Historia de usuario | Iniciar sesión del cliente (si no se hizo en Sprint 1) para asociar la compra a su cuenta. | Por hacer |
| Media | E2-HU3 | Historia de usuario | Ver productos relacionados en la ficha para aumentar el ticket. | Por hacer |
| Baja | E6-HU1 | Tarea técnica | Logs y trazabilidad de pago: request/response, errores y tiempos (nivel básico). | Por hacer |
| Baja | E5-HU3 | Tarea técnica | Exportar orden: descarga sencilla (CSV) con número, fecha, cliente, total, estado. | Por hacer |