2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida**  **en equipo.** |

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Según el cronograma, el catálogo con filtros va en plazo; el carrito está casi listo; migramos el checkout de modal a página; avanzamos con la API de productos/órdenes y el modelo de datos. Quedaron pendientes: botón “vaciar carrito”, autenticación e integración de pagos. Nos ayudaron las metas claras y un dataset de prueba; complicaron los cruces de horarios y la curva con MySQL/Workbench |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Definimos tres bloques de trabajo semanales con un daily de 10 minutos, acotamos alcance para esta entrega, simulamos pagos con un mock, reemplazamos CHECK por triggers para reducir errores, hicimos pair programming FE/BE para cerrar el checkout y partimos el trabajo en hitos semanales pequeños |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  Adjuntaremos 4–5 capturas del flujo (catálogo con filtros, carrito con totales, checkout y pantalla de “gracias”), la imagen del modelo entidad–relación de la BD y, como respaldo del backend básico, el archivo orders.json con una orden de ejemplo (y/o el script DDL inicial) |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Queremos validar si un checkout en tres pasos basta para esta fase, si por ahora es aceptable guardar pedidos en JSON o conviene migrar ya a MySQL, cómo modelar direcciones (tabla separada vs. embebidas) y si el admin mínimo que proponemos es suficiente. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Benjamín toma frontend (carrito, checkout y ajustes de UI/SEO) y Juan el backend (API, BD y admin). Agregamos: “vaciar carrito”, pantalla de gracias, seed de productos y README actualizado. Las pruebas manuales las haremos ambos. |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  La comunicación directa nos ha resultado bien y nos cubren cuando alguien no puede; lo más positivo es la rapidez para decidir. Para mejorar: seguir afinando tiempos y coordinación. |