2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida**  **en equipo.** |

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Vamos a tiempo con catálogo y filtros, carrito casi completo, checkout migrado de modal a página, API de productos/órdenes y el modelo de base de datos; nos quedaron atrás el botón “vaciar carrito”, la autenticación y la integración de pagos, y lo que más ayudó fueron los objetivos claros y un dataset de prueba, mientras que lo que más nos frenó fueron choques de horarios y la curva con MySQL/Workbench. |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para destrabarnos fijamos tres bloques de trabajo por semana con un daily de 10 minutos, recortamos alcance para la entrega de hoy, usamos un mock para pagos, cambiamos las validaciones con CHECK por triggers para evitar errores, hicimos pair FE/BE para cerrar el checkout y dividimos el trabajo en hitos semanales pequeños. |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  Adjuntaremos 4–5 capturas del flujo (catálogo con filtros, carrito con totales, checkout y pantalla de “gracias”), la imagen del modelo entidad–relación de la BD y, como respaldo del backend básico, el archivo orders.json con una orden de ejemplo (y/o el script DDL inicial) |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Queremos confirmar si el checkout en tres pasos es suficiente para esta fase, si por hoy es válido persistir pedidos en JSON o conviene migrar ya a MySQL, cómo recomiendan modelar direcciones (tabla propia vs. embebidas en pedido) y si el admin básico mínimo que proponemos es aceptable. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Benjamín queda con frontend (carrito, checkout y pequeños ajustes de UI/SEO) y Juan con backend (API, BD y admin); agregamos como nuevas tareas el botón “vaciar carrito”, pantalla de “gracias”, seed de productos y README actualizado, y las pruebas manuales las haremos ambos. |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Nos ha funcionado bien la comunicación directa y cubrirnos cuando alguno no puede, lo más positivo es que tomamos decisiones rápido. |