**Sprint Planning 1**

**“CondorShop (E-commerce)”**

***Fecha:[*** ***11/08/2025]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

Sprint Planning - Sprint 1[. 4](#_heading=h.p35pj0aceglc)

[Historias de Usuario Seleccionadas: 4](#_heading=h.uydyldhcspi4)

[Detalle de Tareas: 4](#_heading=h.7rnd26ii0pv)

# Datos del documento

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 22/08/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

**Integrantes**

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 1

Construir la base visible y usable: catálogo (listado + búsqueda simple), ficha de producto básica y agregar al carrito; login/registro mínimo. Se excluye carrito persistente/merge y la entrada a checkout.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

**E1-HU1:** listado de productos paginado (nombre, precio, imagen, disponibilidad).

**E1-HU2:** búsqueda por nombre/palabra clave.

**E2-HU1:** detalle de producto (nombre, precio, stock, descripción, imagen).

**E2-HU2:** galería/zoom básico.

**E2-HU5:** agregar al carrito con feedback.

**E8-HU2:** login/registro (correo y clave).

# Detalle de Tareas:

Historia: E1-HU1 — Como Visitante quiero visualizar un listado paginado de productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad para explorar el catálogo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Armar la pantalla de catálogo | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Ajustar orden y datos visibles del listado. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pruebas de navegación del catálogo. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |

Historia: E1-HU2 - Como Visitante quiero buscar por nombre o palabra clave (por ejemplo “polera”, “taza”) para encontrar rápido lo que tiene en mente sin recorrer todas las páginas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Habilitar la búsqueda simple por nombre. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Mostrar resultados y mantener paginación. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Probar búsquedas con casos comunes. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E2-HU1 — Como Visitante quiero ver la ficha del producto (precio, stock, descripción e imagen) para decidir mi compra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Mostrar la ficha del producto con datos básicos. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Validar visibilidad de precio y stock. | Benjamín Huenupe | 1 | Terminado |
| Probar navegación a la ficha desde el listado. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E2-HU2 — Como Visitante quiero ver una galería/zoom simple de imágenes para apreciar mejor el producto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Agregar un visor simple de imágenes. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Optimizar tamaños/carga de imágenes. | Juan Rodríguez | 5 | Terminado |
| Pruebas de visualización en móvil y desktop. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |

Historia: E2-HU5 — Como Visitante quiero agregar productos al carrito y ver confirmación para continuar comprando.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Botón “Agregar al carrito” y confirmación en pantalla. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Guardar el carrito en la sesión del navegador. | Benjamín Huenupe | 5 | Terminado |
| Pruebas con varios productos en el carrito. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E8-HU2 — Como Visitante quiero crear una cuenta o iniciar sesión para guardar mis compras.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Pantallas de iniciar sesión y registrarse. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Guardar la sesión del usuario al iniciar. | Juan Rodríguez | 5 | Terminado |
| Probar inicio/cierre de sesión. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |