**Sprint Planning 3**

**“CondorShop (E-commerce)”**

***Fecha:*** ***[29/09/2025]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

[Sprint Planning – Sprint 3 4](#_heading=h.p35pj0aceglc)

[Historias de Usuario Seleccionadas 4](#_heading=h.uydyldhcspi4)

[Detalle de Tareas 4](#_heading=h.7rnd26ii0pv)

# Datos del documento

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 08/09/2025 |
| Fecha de Término | 26/09/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

**Integrantes**

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning – Sprint 3

Consolidar post-compra y operación: órdenes (creación/detalle/estados), correos y Panel Admin MVP (CRUD productos/pedidos + imágenes). Incluir cuenta de usuario (crear, recuperar, historial y compra como invitado).

# Historias de Usuario Seleccionadas

E3-HU1/HU2/HU3: resumen del carrito; cambiar cantidades/eliminar; envío gratis ≥ CLP 50.000.

E4-HU7: correo de confirmación con número de orden.

E5-HU2/HU3: Admin — CRUD productos + imágenes.

E5-HU4: Admin — ver/actualizar pedidos y estados (preparación, enviado, cancelado).

E8-HU1/HU3/HU6/HU7: crear cuenta, recuperar contraseña, ver historial; continuar como invitado.

# Detalle de Tareas

Historia: E3-HU1 — Como Cliente quiero ver un resumen del carrito antes de comprar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Diseñar y mostrar resumen del carrito. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Totales e ítems visibles. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pruebas de visualización. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E3-HU2 — Como Cliente quiero cambiar cantidades o eliminar productos del carrito.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Controles de +/− y eliminar. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Actualizar totales en pantalla. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pruebas del cambio de cantidades. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E3-HU3 — Como Cliente quiero envío gratis al superar el monto indicado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Agregar regla de envío gratis. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Mostrar mensaje en el carrito. | Juan Rodríguez | 1 | Terminado |
| Pruebas del beneficio. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E4-HU7 — Como Cliente quiero recibir un correo de confirmación con mi número de orden.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Crear plantilla del correo. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Enviar correo al aprobar el pago. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Pruebas de envío. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E5-HU2/HU3 — Como Administrador quiero administrar productos y subir imágenes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Pantalla para crear/editar/eliminar productos. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Subir imágenes y ver una vista previa. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Pruebas de administración. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E5-HU4 — Como Administrador quiero ver y cambiar el estado de los pedidos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Listar pedidos con estados. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Cambiar a preparación/enviado/cancelado. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Pruebas de cambios de estado. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E8-HU1 — Como Visitante quiero crear una cuenta para comprar más fácil.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Formulario de registro. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Confirmación y feedback. | Juan Rodríguez | 1 | Terminado |
| Pruebas de registro. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E8-HU3 — Como Usuario quiero recuperar mi contraseña por correo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Solicitud de recuperación por correo. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pantalla para nueva contraseña. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pruebas de recuperación. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E8-HU6 — Como Usuario quiero ver mi historial de compras.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Vista de historial de compras. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Filtros básicos (fecha/estado). | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pruebas de historial. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E8-HU7 — Como Visitante quiero comprar como invitado si no quiero crear cuenta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Flujo de invitado en checkout. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Validaciones mínimas. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Pruebas del flujo de invitado. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |