**Sprint Planning 4**

**“CondorShop (E-commerce)”**

***Fecha:[29/09/2025]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc211601953)

[Sprint Planning - Sprint 4 . 4](#_Toc211601954)

[Historias de Usuario Seleccionadas: 4](#_Toc211601955)

[Detalle de Tareas: 4](#_Toc211601956)

# Datos del documento

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 29/09/2025 |
| Fecha de Término | 10/10/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

**Integrantes**

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 4

Preparar liberación: SEO, accesibilidad y rendimiento; pruebas end-to-end de regresión; pipeline de despliegue y plan de rollback; evidencias y demo final.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E1-HU5: SEO catálogo (URLs limpias, metas, sitemap.xml, robots.txt).

E7-HU3: checklist de accesibilidad/usabilidad.

E7-HU6: pipeline de despliegue (staging/producción)

# Detalle de Tareas:

Historia: E1-HU5 — Como Visitante quiero que el sitio tenga SEO básico para encontrar los productos en buscadores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Crear sitemap.xml y robots.txt. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Metas básicas (title/description/OG). | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Verificación rápida de URLs. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E7-HU3 — Como Usuario quiero que el sitio sea accesible y fácil de usar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Ajustes de contraste y tamaños. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Etiquetas y roles ARIA. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Navegación con teclado y revisión. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E7-HU6 — Como Equipo quiero tener un pipeline para publicar el sitio y poder revertir si pasa algo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| Preparar pipeline (staging/producción). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Plan de rollback. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Prueba de publicación. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |