**Sprint Planning 5**

**“CondorShop (E-commerce)”**

***Fecha:[13/10/2025]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc211601953)

[Sprint Planning - Sprint 5 . 4](#_Toc211601954)

[Historias de Usuario Seleccionadas: 4](#_Toc211601955)

[Detalle de Tareas: 4](#_Toc211601956)

# Datos del documento

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 13/10/2025 |
| Fecha de Término | 24/10/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

**Integrantes**

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 5

Hardening y preparación de entrega final: smoke/regresión, prueba de carga ligera, monitoreo/alertas, checklist legal (privacidad/cookies), documentación técnica/operativa y evidencias finales.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E7-HU2: simular compra completa.

E7-HU4: publicación con plan de rollback.

E7-HU5: evidencias finales para el cierre.

E6-HU7: política de privacidad y cookies.

# Detalle de Tareas:

Historia: E7-HU2 — Como Tester quiero simular una compra completa para validar el funcionamiento del sitio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Recorrido catálogo → ficha → carrito → checkout. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Pago sandbox Webpay y retorno. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Verificar orden y correo recibido. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Registrar evidencias. | Juan / Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E7-HU4 — Como Equipo quiero publicar el sitio con un plan de rollback por seguridad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Checklist de publicación. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Despliegue a producción. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Validación post-deploy y rollback de prueba. | Juan / Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E7-HU5 — Como Equipo quiero evidencias finales para cerrar el proyecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| Capturas de Webpay “pagado”. | Juan Rodríguez | 1 | Terminado |
| Video corto del flujo de compra. | Juan Rodríguez | 1 | Terminado |
| Recopilar métricas básicas. | Benjamín Huenupe | 1 | Terminado |
| Carpeta de entrega final. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |

Historia: E6-HU7 — Como Sitio quiero contar con política de privacidad y cookies para cumplir con requisitos básicos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| Redactar política de privacidad. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Banner/aviso de cookies. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Guardar preferencias del usuario. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Revisión final. | Juan / Benjamín | 1 | Terminado |