# **Informe de Sprint Review-1**

## **1. Datos del Sprint**

* **Nombre del Proyecto:** Condor Shop
* **Sprint:** Sprint 1
* **Fecha:** 05-09-2025
* **Objetivo del Sprint:** habilitar catálogo, búsqueda/filtros, carrito

## **2. Resumen del Sprint**

El equipo se propuso como objetivo del Sprint 1 implementar el flujo base de descubrimiento y preparación de compra. Durante este período se construyó el frontend en HTML/Tailwind/JS (vanilla) y el API en Node.js/Express conectado a MySQL (mysql2); se avanzó en funcionalidades clave para navegar, ver productos y preparar el carrito.

## **3. Avances y Entregables**

A continuación, se presenta un resumen de las tareas priorizadas para este Sprint.

* Catálogo con listado/paginado y navegación por categorías/marcas.
* Búsqueda y filtros (precio/categoría/marca) con orden básico.
* Ficha de producto (imágenes, precio y stock).
* Agregar y visualizar carrito (subtotal y cantidades).
* Registro/Login con sesión básica (hash de contraseña; cookie/sesión Express).
* Generación de número de orden con nanoid (preparado para checkout futuro).