**Informe de Sprint Review-2**

**1. Datos del Sprint**

* **Nombre del Proyecto:** Condor Shop
* **Sprint:** Sprint 2
* **Fecha:** 12-09-2025
* **Objetivo del Sprint:** implementar el flujo de checkout, integrar Webpay, manejar direcciones y totales con IVA, persistencia de carrito y sesiones.

**2. Resumen del Sprint**

El equipo se propuso como objetivo del Sprint 2 implementar el flujo de checkout y la pasarela de pagos. Se desarrollaron formularios para datos de cliente y dirección, se integró Transbank Webpay Plus para procesar pagos y se manejaron los estados de transacción. Se implementó la persistencia del carrito y la fusión de carritos de invitado y usuario con la opción "recordarme". Además se configuraron protecciones básicas (CORS, rate‑limit, manejo de secretos) y se descontó el stock al confirmar el pago.

**3. Avances y Entregables**

* Formularios de checkout con datos de cliente y dirección (región/comuna).
* Resumen de pedido con IVA 19 % y aceptación de términos.
* Integración con Webpay (redirigir a pago, registrar resultado y retorno, manejo de estados: aprobado, rechazado, abortado, timeout).
* Envío de correos de confirmación de transacción.
* Persistencia del carrito en sesión y fusión de carritos (invitado/usuario) con la lógica "recordarme".
* Descuento de stock al confirmar pago y registro básico de eventos.
* Configuración de seguridad: variables de entorno, CORS, rate‑limit.