**Informe de Sprint Review-3**

**1. Datos del Sprint**

* **Nombre del Proyecto:** Condor Shop
* **Sprint:** Sprint 3
* **Fecha:** 26-09-2025
* **Objetivo del Sprint:** consolidar la operación post-compra: mejorar carrito, implementar panel administrativo, gestionar pedidos, habilitar cuentas de usuario y flujo de invitado.

**2. Resumen del Sprint**

Durante el Sprint 3 se enfocó en consolidar funcionalidades post-compra y administrar los productos y órdenes. Se implementó un resumen de carrito con totales visibles y controles para cambiar cantidades. Se creó una plantilla de correo y se envió la confirmación de compra al aprobar el pago. Se desarrolló un panel administrativo con CRUD de productos, subida de imágenes y vista previa. Se gestionaron pedidos con estados (preparación, enviado, cancelado) y se habilitaron cuentas de usuario (registro, recuperación de contraseña, historial de compras con filtros) junto con el flujo de invitado en checkout. La base de datos se optimizó con tablas de productos, pedidos e imágenes.

**3. Avances y Entregables**

* Resumen de carrito con totales visibles, controles +/– y regla de envío gratis con mensajes.
* Plantilla de correo de confirmación y envío automático al aprobar el pago.
* Panel administrativo de productos (crear/editar/eliminar), subida de imágenes y vista previa.
* Gestión de pedidos: listado de órdenes y cambio de estados (preparación, enviado, cancelado).
* Formularios de registro y recuperación de contraseña; historial de compras con filtros por fecha/estado.
* Flujo de invitado en checkout con validaciones mínimas.
* Optimización de la base de datos y nuevas tablas para productos, pedidos e imágenes.