**Informe de Sprint Review-5**

**1. Datos del Sprint**

* **Nombre del Proyecto:** Condor Shop
* **Sprint:** Sprint 5
* **Fecha:** 24-10-2025
* **Objetivo del Sprint:** finalizar la entrega del proyecto, ejecutando pruebas finales, configurando monitoreo y políticas de privacidad/cookies, recopilando métricas y evidencias y procediendo al despliegue final.

**2. Resumen del Sprint**

El Sprint 5 se enfocó en el hardening y la entrega final del proyecto. Se realizó una simulación completa de compra (catálogo → ficha → carrito → checkout) con pago en Webpay sandbox, verificando la orden y confirmación por correo; se registraron evidencias. Se ejecutó el checklist de publicación y se desplegó el sitio a producción, validando post‑deploy y realizando un rollback de prueba. Se capturaron métricas básicas (tiempos de carga, errores, logs) y se preparó una carpeta de entrega final con capturas y video del flujo. Se redactó la política de privacidad, se creó un banner de cookies con almacenamiento de preferencias de usuario y se ajustaron alertas y monitoreo en el pipeline. Con el cierre del sprint se documentaron hallazgos y se preparó la retrospectiva general.

**3. Avances y Entregables**

* Simulación completa de compra con Webpay sandbox y registro de evidencias (capturas, video).
* Checklist de publicación cumplido; despliegue a producción con validación post‑deploy y rollback de prueba.
* Captura de métricas básicas (tiempos de carga, errores, logs) y preparación de la carpeta de entrega final.
* Redacción de la política de privacidad; implementación de banner/aviso de cookies y almacenamiento de preferencias.
* Configuración de monitoreo y alertas; ajuste de umbrales según métricas de staging y producción.
* Documentación final y cierre del proyecto.