Sprint 1 priorizado

# Objetivo del Sprint

Construir la base visible y usable: catálogo (listado + búsqueda simple), ficha de producto básica y agregar al carrito; login/registro mínimo. Se excluye carrito persistente/merge y la entrada a checkout.

# Listado de tareas priorizadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | ID | Tipo | Descripción | Estado |
| Alta | E1-HU1 | Historia de usuario | Catálogo paginado: ver productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad. | Terminado |
| Alta | E2-HU1 | Historia de usuario | Ficha de producto: mostrar nombre, precio, stock, descripción e imagen. | Terminado |
| Alta | E2-HU5 | Historia de usuario | Agregar al carrito: confirmar agregado y actualizar el contador. | Terminado |
| Alta | E8-HU2 | Historia de usuario | Login/registro (correo y clave) para iniciar sesión y guardar compras. | Terminado |
| Media | E1-HU2 | Historia de usuario | Búsqueda por texto: encontrar productos por nombre/palabra clave. | Terminado |
| Media | E2-HU2 | Historia de usuario | Galería/zoom básico de imágenes en la ficha del producto. | Terminado |