Sprint 2 priorizado

# Objetivo del Sprint

Completar checkout con Transbank Webpay Plus : datos de cliente/dirección, resumen con IVA 19% y términos, crear/commit de transacción y manejo de estados (aprobado/rechazado/abortado/timeout), confirmación por correo. Además, carrito persistente y “recordarme”.

# Listado de tareas priorizadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | ID | Tipo | Descripción | Estado |
| Alta | E4-HU2 | Historia de usuario | Completar formulario de checkout con datos de contacto y entrega; validaciones visibles. | Terminado |
| Alta | E4-HU3 | Historia de usuario | Ser redirigido a Webpay (sandbox), pagar y volver automáticamente a la tienda. | Terminado |
| Alta | E4-HU4 | Historia de usuario | Página de confirmación con número de orden y resumen de compra. | Terminado |
| Alta | E4-HU5 | Historia de usuario | Stock transaccional: descontar stock solo con pago aprobado; sin cambios si falla. | Terminado |
| Alta | E4-HU6 | Historia de usuario | Mensajes claros por estado del pago (aprobado, rechazado, abortado/timeout) + registro básico. | Terminado |
| Alta | E4-HU1 | Historia de usuario | Elegir modo de checkout (invitado / crear cuenta / iniciar sesión) y pasar al formulario. | Terminado |
| Media | E3-HU4 | Historia de usuario | Carrito persistente: guardar por usuario y merge con carrito invitado al iniciar sesión. | Terminado |
| Media | E8-HU4 | Historia de usuario | Opción “recordarme” para mantener sesión iniciada de forma segura. | Terminado |
| Media | E6-HU1 | Tarea técnica | Protecciones básicas (validaciones de entrada + rate-limit/CORS mínimos). | Terminado |
| Media | E6-HU6 | Tarea técnica | Manejo de secretos: variables de entorno (.env), almacenamiento/rotación básica y revisión rápida. | Terminado |