Sprint 4 priorizado

# Objetivo del Sprint

Cierre funcional y de calidad: habilitar cupones/promociones y reseñas moderadas, optimizar rendimiento y accesibilidad, y ejecutar QA integral con preparación de la presentación final.

# Recuadro — Listado de tareas priorizadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | ID | Tipo | Descripción | Estado |
| Alta | E4-HU7 | Historia de usuario | Usar cupón/promoción en checkout: ingresar código, validar restricciones y recalcular total con mensaje claro. | Por hacer |
| Alta | E2-HU6 | Historia de usuario | Reseñas moderadas en la ficha: cliente registrado deja calificación y comentario; visibles tras aprobación. | Por hacer |
| Alta | E5-HU9 | Historia de usuario | Administración de cupones: crear/activar/desactivar, fechas de vigencia y filtro por estado. | Por hacer |
| Alta | E5-HU10 | Historia de usuario | Moderar reseñas en Admin: aprobar/rechazar, eliminar y ver denuncias. | Por hacer |
| Alta | E7-HU3 | Tarea (QA) | Checklist de accesibilidad/usabilidad: contraste, etiquetas, navegación por teclado. | Por hacer |
| Alta | E7-HU4 | Tarea (DevOps) | Plan de publicación con rollback documentado. | Por hacer |
| Alta | E7-HU5 | Tarea (PO/QA) | Evidencias de cierre: capturas Webpay 'pagado', sitemap y métricas básicas. | Por hacer |
| Alta | E7-HU6 | Tarea (DevOps) | Pipeline de publicación repetible para staging y producción. | Por hacer |
| Media | E7-HU2 | Tarea (QA) | Prueba E2E de regresión: compra completa incluyendo cupón (si aplica) y verificación de reseñas. | Por hacer |
| Media | E6-HU8 | Tarea técnica | Optimización de rendimiento: imágenes (lazy/formatos), minificación y Lighthouse ≥ 90 móvil. | Por hacer |
| Media | E6-HU9 | Tarea técnica | Observabilidad: panel básico de errores, latencia y tasa de éxito de pago. | Por hacer |
| Baja | E1-HU6 | Historia de usuario | Ajuste de microcopys/mensajes en puntos críticos (error/éxito). | Por hacer |