Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CondorShop (E-commerce) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo Web Full-Stack (Frontend: React 18, Vite, Tailwind CSS; Backend: Django + Django REST Framework). - Bases de Datos (diseño y administración PostgreSQL). - Gestión Ágil (Scrum, planificación por épicas e historias). - UX/UI y SEO básico (navegación, slugs, metadatos). - Integración de servicios (pagos con Webpay Plus, correos de notificación vía SMTP). |
| Competencias | - Levantamiento de requerimientos y análisis funcional. - Arquitectura y modelado de datos relacional. - Construcción FE/BE, control de versiones y documentación. - Integración de pasarela de pago y cálculo de despacho. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Problema: tiendas pequeñas/medianas necesitan vender en línea con catálogo, carrito y pago seguro sin depender de plataformas costosas o rígidas. - Contexto y pertinencia: integra competencias clave de la carrera (FE/BE/BD/ágil), y refleja un caso real del mercado chileno. - Situación a abordar: Chile; comercio minorista que busca digitalizarse y mejorar conversión. - Características principales de la solución: catálogo con búsqueda/filtros, carrito persistente, checkout por pasos, cálculo de envío, pago (sandbox), stock transaccional y módulo admin básico. - Usuarios impactados: clientes finales (compra simple y clara) y administradores (gestión de productos/pedidos). - Aporte de valor (real/simulado): prototipo funcional listo para piloto interno, que reduce fricción de compra y sienta la base para operar con medios de pago locales. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Diseñar y construir una plataforma e-commerce full-stack para CondorShop que permita comprar end-to-end y administrar productos/pedidos de forma básica. Objetivos específicos: - Implementar catálogo con búsqueda, filtros y SEO base (slugs/metadatos). - Desarrollar carrito persistente (invitado/usuario) con cálculo de totales. - Implementar checkout multistep (datos → dirección → envío → pago → revisión) e integrar Webpay sandbox. - Modelar y desplegar BD PostgreSQL con integridad referencial y movimientos de stock. - Habilitar autenticación (registro/login/recuperación) y perfil/direcciones. - Crear panel admin mínimo para productos/pedidos. - Asegurar calidad: pruebas funcionales básicas, manejo de errores y registro de evidencias. |
| 3. Metodología | Trabajamos con un marco Scrum (sprints 2 semanas) apoyado por un tablero Kanban para el flujo diario. Ceremonias: daily, review y retrospectiva. Artefactos: backlog por épicas e historias, criterios de aceptación y Definition of Done (código + prueba básica + evidencia). Fases / procedimientos - Descubrimiento y planificación: visión, épicas priorizadas, historias y estimación. - Diseño funcional/técnico: modelo de datos, endpoints, flujo de checkout. - Implementación incremental: primero catálogo y carrito; luego checkout, cuentas y admin. - Pruebas y demo por sprint: casos críticos (agregar al carrito, totales, flujo de pago). - Retro y replanificación: ajustes de alcance/orden según feedback y riesgos. Fundamentación - El e-commerce combina múltiples módulos (catálogo, carrito, checkout, pagos, stock). Scrum permite entregas incrementales y visibles por cada sprint. - Hay incertidumbre en integraciones (pago/envíos). El enfoque iterativo reduce riesgo y facilita mocks mientras se concreta la integración real. - La priorización por historias orientadas a valor acelera lo esencial (comprar), sin bloquearse por tareas de bajo impacto. - Las ceremonias cortas y el DoD aseguran calidad mínima constante y trazabilidad (evidencia por historia). |
| 4. Desarrollo | Etapas / actividades del proyecto - Catálogo y Búsqueda: UI responsive, filtros/ordenamiento, etiquetas de stock. - Carrito persistente: sumar/restar/eliminar, cálculo de subtotal, envío y total. - Checkout: definición de flujo multistep y validaciones. - Backend mínimo: API productos/órdenes en Express para pruebas end-to-end. - Base de datos: diseño y creación del esquema MySQL con relaciones y triggers. - Documentación: visión, épicas, historias, backlog y sprints con evidencias. Dificultadores / facilitadores - Facilitadores: objetivos claros, roles definidos, datos semilla, feedback oportuno. - Dificultadores: choque de horarios, detalles de entorno en Windows y un conflicto de restricciones CHECK en PostgreSQL Ajustes realizados - Checkout: de modal a página por pasos para mayor claridad. - BD: regla de carrito (user o invitado) pasó de CHECK a triggers por compatibilidad. - Alcance: se postergaron newsletter/reseñas para priorizar compra completa. |
| 5. Evidencias | Lo dejare como videos breves |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión El proyecto reforzó mis intereses en desarrollo full-stack para e-commerce: diseño de BD transaccional, integración de pagos y construcción de UX simple para comprar. Mantengo el interés en FE/BE, con preferencia por checkout y performance. Proyecciones A corto plazo me proyecto como Desarrollador(a) Full-Stack/Frontend Jr. en productos transaccionales. A mediano plazo, especialización en integraciones de pago/operaciones y observabilidad, apuntando a roles de Product Engineering en comercio digital. |