2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado según lo esperado en las primeras etapas: logramos montar el backend con los modelos principales, el sistema de login y el catálogo con búsqueda y filtros funcionando. Aún falta terminar la conexión con la pasarela de pagos, el envío automático de correos y las validaciones con tests. Los facilitadores principales fueron la planificación clara de cada sprint y haber definido bien las prioridades desde el inicio. Las mayores trabas fueron los problemas de conexión con el ambiente de pruebas de Webpay y configurar correctamente el servicio de correo electrónico.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Implementamos una metodología ágil con ciclos cortos y reuniones diarias breves para mantenernos alineados. Registramos todos los problemas y cómo los resolvimos en los documentos de cierre de cada sprint. Para las próximas semanas planeamos validar el flujo de pago usando las tarjetas de prueba que proporciona Transbank, revisar las reglas de seguridad para no bloquear usuarios reales y organizar las pruebas en grupos más manejables.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? Contamos con documentos de cierre de las primeras iteraciones, planificaciones con detalle de tareas, listado de funcionalidades priorizadas, imágenes del sistema mostrando el catálogo operativo y el esquema de la estructura de datos. Para fortalecer las evidencias necesitamos incorporar capturas del proceso completo incluyendo el pago, registrar los resultados de las validaciones técnicas y mostrar la interfaz de administración funcionando.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría validar si el proceso de compra dividido en tres etapas cumple con lo esperado para este punto, si conviene obtener acceso al ambiente real de pagos o mantenernos en pruebas hasta el final, cuál es la mejor forma de guardar la información de envío del cliente y cuántas funciones debe tener el módulo de administración en esta entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Seguimos con el esquema donde los dos participamos en todas las áreas, aunque Benjamín se concentra más en la parte del servidor y Juan en la interfaz y la organización del equipo. Para las siguientes semanas incluimos: terminar la conexión con el sistema de pagos, habilitar las notificaciones por correo, desarrollar las validaciones automáticas más importantes y comenzar con el manual de instalación.

6. Respecto a las trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo trabaja bien gracias a la comunicación fluida y la capacidad de resolver cosas sin demoras. Destacamos el uso de una metodología estructurada con reuniones regulares y responsabilidades bien establecidas. Como oportunidad de mejora vemos útil aumentar la frecuencia de sincronización cuando hay tareas complejas y ser más rigurosos anotando las decisiones importantes apenas se toman.