2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Vamos bien con los primeros sprints: completamos la base técnica del backend, autenticación, catálogo con filtros y carrito básico. Nos quedan pendientes la integración completa con Webpay, correos de confirmación y pruebas automatizadas. Lo que más ayudó fueron los objetivos claros por sprint y la priorización con técnica de 100 puntos. Lo que más frenó fueron las intermitencias del sandbox de Webpay y la configuración inicial de credenciales de correo.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Adoptamos Scrum con sprints cortos y dailys de 15 minutos para sincronizarnos. Documentamos cada impedimento con su solución en los Releases. Para lo que viene planificamos probar Webpay con tarjetas de prueba oficiales, ajustar configuraciones de seguridad si bloquean peticiones legítimas y dividir el testing en suites pequeñas para ejecutarlas incrementalmente.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? Tenemos Releases de los primeros sprints, planificaciones detalladas, backlog priorizado, capturas del catálogo funcionando y diagrama de base de datos. Para mejorar queremos agregar capturas del flujo completo con Webpay funcionando, documentar resultados de pruebas y capturar el panel administrativo en operación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Queremos confirmar si el checkout en 3 pasos es suficiente para el avance, si debemos priorizar credenciales productivas de Webpay o seguir en sandbox, cómo modelar mejor las direcciones de envío y qué tan completo debe ser el panel administrativo para esta fase.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos la dinámica donde ambos trabajamos en todo, con Benjamín más enfocado en backend y Juan en frontend y coordinación. Como nuevas tareas agregamos: completar integración Webpay, implementar correos de confirmación, crear pruebas automatizadas prioritarias y empezar la documentación de despliegue.

6. Respecto a las trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Funciona bien la comunicación directa y tomar decisiones rápido. Lo positivo es el uso de Scrum con ceremonias claras y roles definidos. Para mejorar podríamos aumentar la frecuencia de reuniones en semanas críticas y documentar mejor las decisiones técnicas en el momento.