# Release Sprint 2

Equipo:     Juan Rodriguez

Benjamin Huenupe

## Objetivo del sprint

Fortalecer la capa de negocio del backend de CondorShop, incorporando el historial automático de precios por producto, la reserva/liberación transaccional de stock, la preservación histórica de órdenes (snapshots), protecciones básicas de seguridad en endpoints críticos y las funcionalidades de recuperación de contraseña y edición de perfil de cliente, dejando lista la base para el flujo completo de checkout en sprints siguientes.

## Alcance y entregables

 Historial de precios (E2-HU5):
Se implementó el modelo ProductPriceHistory con signals que registran automáticamente precio anterior, nuevo precio, fecha y usuario al modificar un producto. El historial es visible en Django Admin como inline y se expuso el endpoint /api/products/{slug}/price-history/ para futuras integraciones.

 Stock transaccional (E4-HU8):
Se desarrollaron las funciones reserve_stock(), confirm_sale() y release_stock() usando @transaction.atomic() y select_for_update(), junto con el modelo InventoryMovement para dejar trazabilidad de todos los movimientos de stock (SALE, RETURN, ADJUSTMENT, RESERVATION).

 Snapshots de órdenes (E5-HU8):
Se crearon los modelos OrderShippingSnapshot y OrderItemSnapshot y la lógica para generar snapshots al crear/confirmar órdenes, preservando precios, productos y datos de envío tal como estaban al momento de la compra para fines de auditoría y servicio al cliente.

 Protecciones básicas de seguridad (E6-HU1):
Se configuró rate limiting en endpoints sensibles (login, registro, flujo de pago), se ajustaron CORS, CSRF y cabeceras seguras en settings.py y se probaron escenarios de abuso controlado para asegurar respuestas adecuadas del sistema.

 Recuperación de contraseña (E8-HU3):
Se implementó el flujo completo de recuperación de contraseña mediante token y correo electrónico (Gmail SMTP), incluyendo la generación del enlace /reset-password?token=XXX y validaciones de token válido/expirado.

 Edición de perfil de cliente (E8-HU4):
Se extendió el modelo de usuario/perfil para soportar teléfono y dirección principal, y se crearon endpoints REST para consultar y actualizar estos datos con validaciones en serializers, dejándolos listos para ser consumidos desde el checkout.

## Impedimentos y soluciones

 Complejidad de concurrencia y stock:
El modelado de reservas de stock en escenarios de compras concurrentes generó dudas iniciales sobre posibles condiciones de carrera. Se resolvió aplicando select_for_update() en las consultas críticas, revisando documentación de transacciones en Django y probando explícitamente casos de pago exitoso, rechazado y cancelado.

 Configuración de correo SMTP:
La integración con Gmail SMTP para el flujo de recuperación de contraseña presentó problemas de autenticación al inicio. Se ajustaron las credenciales, puertos y parámetros de seguridad, y se documentó la configuración mínima necesaria en el archivo de entorno.

 Ajustes de seguridad en CORS y rate limiting:
Algunas peticiones legítimas eran bloqueadas por las primeras reglas de CORS y límites de intentos. Se afinó la configuración permitiendo solo los dominios esperados y ajustando los umbrales de rate limiting para equilibrar seguridad y uso normal.

## Pruebas y calidad

Se realizaron pruebas manuales y con herramientas como Postman/Thunder Client para validar los endpoints de historial de precios, snapshots de órdenes, flujo de reserva/confirmación/liberación de stock y recuperación de contraseña. Se verificó que las operaciones críticas se ejecutan dentro de transacciones atómicas y que, ante errores controlados, el sistema revierte cambios y mantiene la integridad de los datos. Además, se añadieron y actualizaron pruebas en las suites existentes relacionadas con checkout, auth y price history para asegurar no romper comportamientos previos.

## Despliegue

Los cambios de este sprint se desplegaron en el entorno de desarrollo/pruebas (localhost) aplicando las migraciones correspondientes a los nuevos modelos (ProductPriceHistory, InventoryMovement, OrderShippingSnapshot, OrderItemSnapshot) y actualizando la configuración de entorno (.env) para SMTP y parámetros de seguridad. No se realizó despliegue a producción en este sprint; el objetivo fue dejar estabilizada la lógica de negocio crítica previa a exponerla a usuarios finales.

## Riesgos y observaciones

La integración con la pasarela de pagos y el frontend todavía no ejercen todo el flujo sobre estas nuevas reglas de negocio (stock transaccional, snapshots, historial de precios), por lo que se considera un riesgo pendiente: deben probarse de extremo a extremo en sprints posteriores. También se observa que la configuración de seguridad (rate limiting, CORS) deberá revisarse nuevamente cuando se definan dominios finales de producción para evitar bloqueos inesperados.

## Próximos pasos

En los siguientes sprints se conectará esta lógica de backend con el frontend (catalogo, ficha, carrito y checkout), se integrará Webpay en flujo real de compra y se reforzarán las pruebas end-to-end sobre el proceso completo, aprovechando el historial de precios, snapshots de órdenes y stock transaccional implementados en este sprint.