# Release Sprint 3

Equipo:     Juan Rodriguez

Benjamin Huenupe

## Objetivo del sprint

El tercer sprint se centró en llevar al frontend el núcleo de la experiencia de compra del cliente: catálogo navegable con paginación, búsqueda, filtros y ordenamiento; ficha de producto con información completa, galería de imágenes y control de cantidad; carrito con resumen y edición básica; y la primera versión del flujo de checkout (selección automática según autenticación y formulario de datos de contacto y entrega). Con esto se conectó el frontend React con el backend ya construido, haciendo posible un flujo de compra casi completo, previo a la integración con Webpay.

## Alcance y entregables

 Catálogo con paginación (E1-HU1):
Listado paginado de productos mostrando nombre, precio, imagen y disponibilidad, con 20 productos por página y controles Anterior/Siguiente acompañados del texto “Página X de Y”.

 Búsqueda en el catálogo (E1-HU2):
Barra de búsqueda visible que filtra el listado por nombre o palabra clave, actualizando resultados rápidamente y mostrando un mensaje empático cuando no se encuentran coincidencias.

 Filtros por categoría y precio (E1-HU3):
Filtros combinados por categoría y rango de precio en el catálogo, que permiten acotar el universo de productos y se mantienen al cambiar de página.

 Ordenamiento de productos (E1-HU4):
Selector “Ordenar por” con opciones como precio y nombre, manteniendo el criterio de orden al paginar y usando por defecto el orden por fecha de creación en backend.

 Ficha de producto (E2-HU1, E2-HU2, E2-HU3, E2-HU4):
Vista de detalle con nombre, precio, stock, descripción e imagen principal; galería de imágenes navegable; control de cantidad validado contra el stock y botón “Agregar al carrito” con confirmación visual (toast) y actualización del contador en el header.

 Carrito básico (E3-HU1, E3-HU2, E3-HU5):
Página de carrito con listado de productos, cantidades, subtotal y total; edición de cantidades y eliminación de ítems con actualización inmediata de totales; y acción de “Seguir comprando” disponible en la etapa de revisión del checkout.

 Inicio del flujo de checkout (E4-HU1, E4-HU2):
Flujo de checkout que deriva automáticamente según si el cliente está autenticado o no, y formulario validado para capturar los datos de contacto y entrega, asociando la orden al cliente o al correo del invitado.

## Impedimentos y soluciones

 Integración frontend–backend del catálogo:
Fue necesario ajustar algunos contratos de la API (nombres de campos, estructura de paginación) para que coincidieran con las necesidades de la interfaz. Se resolvió coordinando los cambios entre backend y frontend y actualizando la documentación.

 Manejo de estado en carrito y checkout:
La sincronización del carrito entre diferentes componentes del frontend generó complejidad. Se ordenó el estado usando un store centralizado y se definieron eventos claros para agregar, actualizar y eliminar productos.

 Validaciones cruzadas en checkout:
Se detectaron casos donde el formulario permitía avanzar con datos incompletos o inconsistentes. Se reforzaron las validaciones tanto en frontend como en backend para asegurar calidad de datos antes de crear la orden.

## Pruebas y calidad

Se realizaron pruebas manuales sobre:

- Navegación por catálogo con paginación, búsqueda, filtros y ordenamiento combinados.

- Visualización de detalles de producto, cambio de imágenes y control de cantidad respetando el stock.

- Agregado de productos al carrito, actualización de cantidades, eliminación y revisión de subtotales y total.

- Flujo inicial de checkout: derivación según autenticación y validación del formulario de datos de contacto y entrega.

Además, se apoyó la validación con pruebas de integración sobre los endpoints de productos, carrito y creación de órdenes, verificando que las respuestas del backend fueran consistentes con lo que espera el frontend.

## Despliegue

El resultado del sprint se desplegó en el entorno de desarrollo/pruebas, actualizando la aplicación React y el backend Django. Se revisó que las rutas principales (/products, /product/:slug, /cart, /checkout) funcionaran correctamente y que no se rompieran funcionalidades del sprint anterior. Todavía no se integró Webpay ni se realizó despliegue a producción; este sprint dejó lista la interfaz para conectar el pago en la siguiente iteración.

## Riesgos y observaciones

 La lógica de carrito aún no considera todos los casos de sincronización avanzada (por ejemplo, cambios desde otro dispositivo), lo que se cubrirá con la persistencia de carrito en sprints posteriores.

 El flujo de checkout, si bien funcional para captura de datos, depende todavía de la integración con Webpay para cerrar el pago, por lo que se considera incompleto de cara al usuario final.

## Próximos pasos

En el siguiente sprint se priorizará la integración con Webpay, la persistencia del carrito, aunque el usuario cierre el navegador y la aplicación del umbral de envío gratis en el flujo de compra. Con ello se pretende completar el corazón del flujo de pago y mejorar la experiencia del cliente en compras reales.