# Release Sprint 5

Equipo:     Juan Rodriguez

Benjamin Huenupe

## Objetivo del sprint

El quinto sprint tuvo como objetivo robustecer la etapa posterior al pago: actualizar el stock de forma segura al confirmarse el pago, permitir reintentar pagos fallidos sin perder la orden, enviar correos de confirmación al cliente y mejorar la trazabilidad interna de cambios importantes mediante una bitácora en el panel de administración.

## Alcance y entregables

 Descuento seguro de stock al pagar (E4-HU5):
Aplicación definitiva del descuento de stock al confirmarse el pago de la orden, reutilizando la reserva previa y asegurando que no se vendan más unidades de las disponibles.

 Reintento de pago sin perder la orden (E4-HU6):
Mecanismo para que órdenes con pago rechazado o abandonado puedan ser reintentadas por el cliente, manteniendo un mensaje claro del estado y liberando el stock reservado cuando corresponde.

 Correo de confirmación de compra (E4-HU7):
Envío automático de un correo de confirmación cuando el pago se completa con éxito, incluyendo número de orden, total y estado de la compra, mediante integración con Gmail SMTP.

 Bitácora de acciones en el panel (E5-HU6):
Implementación de una auditoría mínima que registra quién hizo qué y cuándo sobre entidades clave (usuarios, productos, órdenes), consultable desde Django Admin para ayudar en el seguimiento y resolución de dudas internas.

## Impedimentos y soluciones

 Coordinación de estados de orden y stock:
Fue necesario revisar el diseño de estados (PENDING, PAID, FAILED, CANCELLED, etc.) para que el stock reservado se confirmara o liberara de forma consistente. Se solucionó centralizando la lógica de transición de estados y actualizando la documentación interna del flujo.

 Confiabilidad en el envío de correos:
Se detectaron problemas ocasionales en el envío de correos (tiempos de respuesta del servidor SMTP, errores de configuración). Se reforzó el manejo de excepciones, se ajustaron timeouts y se agregaron logs para poder diagnosticar fallos en producción.

 Diseño de la bitácora:
Surgieron dudas sobre qué operaciones registrar para no saturar la auditoría. Se definió un alcance mínimo (acciones sobre usuarios, productos y órdenes) y se dejó la estructura preparada para ampliarla en futuros requerimientos.

## Pruebas y calidad

Se realizaron pruebas sobre:

- Confirmación de pago y actualización de stock para distintas combinaciones de productos y cantidades.

- Flujos de pago fallido y reintento, verificando que el cliente reciba mensajes claros y que no se pierda el contexto de la orden.

- Envío de correos de confirmación a distintas direcciones de prueba, revisando contenido, formato y llegada efectiva.

- Revisión de la bitácora en Django Admin, confirmando que las acciones importantes queden registradas con usuario, fecha y tipo de operación.

## Despliegue

El código del sprint se desplegó en el entorno de pruebas, actualizando la lógica de órdenes, stock y correo. Se validaron los flujos críticos antes de consolidar el sprint. La intención es que esta lógica sea la base para un futuro despliegue a producción, una vez completadas las tareas de administración avanzada, historial de compras y cierre de calidad.

## Riesgos y observaciones

 Si el servidor de correo presenta problemas en producción, el cliente podría no recibir el correo de confirmación aun cuando el pago haya sido exitoso; por ello se recomienda complementar con la visualización de la orden en la sección “Mis pedidos”.

 Cambios futuros en la lógica de estados de órdenes o en la integración con la pasarela de pagos deben hacerse con cuidado para no romper la relación entre stock y estados de pago.

## Próximos pasos

En el siguiente sprint se reforzarán las capacidades del panel de administración (gestión de imágenes de productos, listado y actualización de estados de pedidos) y se habilitará para los clientes la consulta de su historial de compras, cerrando así el circuito de postventa.