# Release Sprint 7

Equipo:     Juan Rodriguez

Benjamin Huenupe

## Objetivo del sprint

El séptimo sprint se orientó a cerrar el proyecto con foco en calidad, accesibilidad y documentación: completar las pruebas unitarias e integradas más importantes del flujo de compra, revisar aspectos básicos de accesibilidad y usabilidad, documentar el procedimiento de despliegue paso a paso y generar evidencias y retrospectivas que respalden la entrega final de CondorShop.

## Alcance y entregables

 Pruebas unitarias e integradas del proceso de compra (E7-HU1):
Organización y consolidación de las suites de pruebas para cubrir módulos críticos como checkout, autenticación, historial de precios y utilidades, además de pruebas integradas sobre el flujo de compra.

 Checklist de accesibilidad y usabilidad (E7-HU2):
Revisión del frontend con foco en atributos ARIA, navegación por teclado y legibilidad básica, para asegurar una experiencia más amable y accesible.

 Documentación de despliegue (E7-HU3):
Documento con checklist pre-deploy, pasos de despliegue y validaciones post-deploy, junto con instrucciones claras en los README para levantar el proyecto en local, pruebas y producción.

 Evidencias para el cierre (E7-HU4):
Compilación de capturas de pantalla clave (checkout, pago exitoso, panel de pedidos, etc.) y resumen de métricas básicas que sirven como respaldo visual y técnico de la solución implementada.

 Retrospectiva final del proyecto (E7-HU5):
Documento de retrospectiva con lecciones aprendidas, aspectos positivos, puntos a mejorar y acciones propuestas para futuros proyectos similares.

## Impedimentos y soluciones

 Cobertura de pruebas en módulos legacy:
Algunos módulos tenían poca o nula cobertura inicial. Se destinó tiempo a identificar los puntos más críticos y priorizar pruebas sobre estos, dejando una base razonable sin intentar cubrir todo al 100%.

 Accesibilidad en componentes ya construidos:
La incorporación de mejoras de accesibilidad en componentes existentes exigió revisiones puntuales de HTML y atributos ARIA. Se abordó de forma incremental, priorizando pantallas clave (catálogo, carrito, checkout).

 Documentación de despliegue basada en práctica real:
Para que el documento de despliegue fuera útil, se decidió probar el proceso siguiendo únicamente la documentación y ajustarla según los problemas encontrados, en lugar de describir un flujo teórico.

## Pruebas y calidad

Se ejecutaron:

- Pruebas unitarias e integradas incluidas en las suites existentes, verificando el correcto funcionamiento de los módulos críticos.

- Pruebas manuales de accesibilidad básica: navegación por teclado, foco visible y comprensión de mensajes de error.

- Pruebas del procedimiento de despliegue siguiendo el documento redactado, asegurando que los pasos fueran claros y suficientes para levantar el entorno sin depender de conocimiento tácito.

## Despliegue

El sprint dejó listo el material necesario para un despliegue controlado: checklist pre-deploy, procedimiento detallado, y validaciones posteriores. Aunque el despliegue a un entorno productivo depende de la infraestructura disponible, el equipo dejó documentada la forma de hacerlo de manera repetible y segura.

## Riesgos y observaciones

 La cobertura de pruebas, aunque mejorada, no es total; se recomienda seguir ampliándola si el proyecto evoluciona en el tiempo.

 Los ajustes de accesibilidad cubren aspectos básicos; para un nivel más avanzado sería recomendable realizar evaluaciones específicas con herramientas y usuarios finales.

## Próximos pasos

Con este sprint se da cierre al proyecto CondorShop desde la perspectiva académica. Como pasos futuros se sugiere: seguir ampliando las pruebas automatizadas, profundizar las mejoras de accesibilidad, y utilizar las evidencias y la retrospectiva generadas como insumo para la defensa del proyecto y para proyectos similares en contextos reales.