# Retrospectiva del Proyecto – CondorShop (E‑commerce)

## 1. Datos del Proyecto

- Proyecto: CondorShop (E‑commerce)

- Organización: Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones (Sección 004V)

- Patrocinador: Duoc UC

- Docente: Marcos Valenzuela

- Equipo: Benjamín Huenupe (Backend / DevOps) y Juan Rodríguez (Frontend)

- Fechas: Inicio 11 de agosto de 2025; término 24 de octubre de 2025

- Tecnologías: Django 5 + Django REST Framework; Frontend: React 18 + Vite + Tailwind CSS; Base de datos: PostgreSQL (Supabase); integración con Transbank Webpay Plus; envío de correos con SMTP (Gmail); logging y configuración por entornos mediante archivo .env y buenas prácticas de seguridad.

La siguiente retrospectiva global consolida las lecciones aprendidas, resultados y próximos pasos después de siete sprints de desarrollo. Para mayor contexto, en el anexo se incluyen diagramas del modelo de datos (ERD), la arquitectura de la solución, el mapa de actores, un mapa mental de la propuesta de valor y el User Story Mapping del producto.

## 2. Visión y Objetivos del Proyecto

La visión de CondorShop establece una plataforma de comercio electrónico rápida, segura y confiable, en la que cualquier persona pueda descubrir productos, compararlos, añadirlos al carrito y pagar con Transbank Webpay Plus. Se buscó un flujo simple que funcione en cualquier dispositivo, con gestión de stock en PostgreSQL, un panel de administración mediante Django Admin y una arquitectura preparada para crecer (API REST, frontend desacoplado y consideraciones de SEO y accesibilidad).

El análisis de los cuatro pilares se resume así:

- Clientes: actuales y potenciales que esperan acceso conveniente (búsqueda, filtros, orden por precio/popularidad, ficha clara), confianza y seguridad (checkout simple, Webpay Plus, políticas visibles) y operación eficiente (stock consistente, órdenes fiables, reportes).

- Necesidades: experiencias de compra fluidas y agradables con catálogo rápido, carrito persistente, checkout sin fricciones (invitado o con cuenta), pago seguro y comunicación transparente (resumen/número de orden, correo de confirmación, estados de pedido).

- Producto/Servicio: plataforma web con catálogo y búsqueda de productos, filtros por categoría, ficha de producto, carrito de compras, checkout con Webpay Plus, autenticación básica y panel de administración (futuro).

- Valor: mejor experiencia de compra (flujo simple y confiable), optimización operativa (gestión de stock y órdenes en tiempo real, snapshots históricos), crecimiento del negocio (URLs limpias, robots.txt, base para sitemap y SEO) y seguridad (integración Webpay, manejo de secretos en .env, protección ante abusos y validaciones en múltiples capas).

## 3. Resumen de los Sprints y Entregables

A continuación, se resume la evolución a lo largo de los sprints, indicando las épicas principales involucradas y los principales entregables. El desglose completo de historias y tareas se detalla en los documentos de sprint planning y backlog.

### Sprint 1 (11 – 22 de agosto de 2025)

Épicas abordadas: E1 Catálogo y búsqueda, E2 Ficha de producto, E5 Administración, E6 Plataforma (logging y secretos), E8 Autenticación.

Entregables principales:

- Configuración del proyecto Django + PostgreSQL y estructura inicial de la base de datos con categorías, productos y usuarios.

- URLs limpias y robots.txt estático para preparar el SEO técnico del catálogo (E1-HU5).

- Jerarquía de categorías y subcategorías hasta 3 niveles, administrable desde Django Admin (E1-HU6).

- Ficha de producto mínima con nombre, precio, stock, descripción e imagen principal (E2-HU1).

- Acceso al panel de administración restringido a usuarios con rol administrador e is_staff (E5-HU1).

- CRUD de productos en Django Admin (crear, editar, eliminar) con validaciones básicas (E5-HU2).

- Logging estructurado para eventos clave (órdenes, errores, autenticación) (E6-HU2).

- Manejo de secretos y configuración mediante variables de entorno y archivo. env ignorado en el repositorio (E6-HU3).

- Autenticación básica para clientes: registro con correo/clave y login con JWT o sesiones seguras (E8-HU1, E8-HU2).

Impedimentos: definición inicial de campos y modelo de categorías, y afinamiento de los criterios de aceptación. Se resolvió con sesiones de alineación, revisión del backlog y ajustes tempranos al modelo de datos.

### Sprint 2 (25 de agosto – 5 de septiembre de 2025)

Épicas abordadas: E2 Ficha de producto (historial), E4 Checkout & stock transaccional, E5 Administración (snapshots), E6 Seguridad, E8 Autenticación (recuperación y perfil).

Entregables principales:

- Registro automático de historial de cambios de precio por producto (modelo ProductPriceHistory, signals y vista en Admin) (E2-HU5).

- Implementación de funciones reserve_stock(), confirm_sale() y release_stock() con transacciones atómicas y select_for_update para evitar overselling (E4-HU8).

- Creación de snapshots de órdenes (OrderShippingSnapshot y OrderItemSnapshot) para preservar precios y datos de envío históricos (E5-HU8).

- Protecciones básicas: rate limiting en endpoints sensibles (login, registro, Webpay), configuración de CORS, CSRF y cabeceras seguras (E6-HU1).

- Recuperación de contraseña mediante correo con token seguro y flujo de reseteo (E8-HU3).

- Edición de perfil (nombre, teléfono, dirección principal) para rellenar automáticamente el checkout (E8-HU4).

Impedimentos: complejidad en la lógica transaccional de stock y en la configuración robusta de rate limiting y CORS. Se resolvió con pruebas controladas, uso intensivo de logs y revisiones iterativas de la configuración de seguridad.

### Sprint 3 (8 – 26 de septiembre de 2025)

Épicas abordadas: E1 Catálogo y búsqueda, E2 Ficha de producto, E3 Carrito, E4 Checkout (inicio).

Entregables principales:

- Listado paginado de productos en React con 20 ítems por página, paginación “Anterior/Siguiente” y texto “Página X de Y” (E1-HU1).

- Búsqueda por nombre o palabra clave desde el catálogo, con mensajes empáticos cuando no hay resultados (E1-HU2).

- Filtros combinados por categoría y rango de precio que se mantienen al paginar (E1-HU3).

- Ordenamiento por precio y nombre (A-Z / Z-A), conservando el criterio al cambiar de página (E1-HU4).

- Ficha de producto completa en React: detalle de producto, indicador de stock bajo, estado “Sin stock” y botón de “Agregar al carrito” desactivado cuando corresponde (E2-HU1).

- Galería de imágenes con navegación entre miniaturas (E2-HU2).

- Selector de cantidad validada contra stock (E2-HU3).

- Agregar al carrito desde la ficha con toast de confirmación y actualización del ícono de carrito (E2-HU4).

- Resumen del carrito con productos, subtotal y total, más controles para cambiar cantidades o eliminar ítems (E3-HU1, E3-HU2).

- Botón “Seguir comprando” que devuelve al catálogo conservando el contenido del carrito (E3-HU5).

- Primeros pasos del checkout: selección de flujo según autenticación (cliente logueado vs invitado) y formulario de datos de contacto y entrega (E4-HU1, E4-HU2).

Impedimentos: coordinación entre backend (Django REST) y frontend (React) para el manejo de estados del carrito, y ajustes en la paginación/filtrado desde la API. Se resolvió con pruebas en Postman, verificación de contratos de API y ajuste de parámetros en los endpoints.

### Sprint 4 (29 de septiembre – 10 de octubre de 2025)

Épicas abordadas: E3 Carrito & Envíos, E4 Checkout & Webpay.

Entregables principales:

- Aplicación de la regla de envío gratis cuando el subtotal supera los CLP 50.000, visible en el checkout y coherente con la lógica de negocio (E3-HU3).

- Carrito persistente al cerrar navegador y al iniciar sesión (sincronización entre invitado y usuario registrado) (E3-HU4).

- Redirección a Webpay con manejo de estados de transacción (PENDING, PAID, FAILED, CANCELLED) y mensajes claros en los flujos de éxito y rechazo (E4-HU3).

- Pantalla de confirmación de compra con número de orden y resumen, junto con el cambio de estado de la orden a “Pagada” luego de recibir la confirmación de Webpay (E4-HU4).

Impedimentos: tiempos de respuesta de la plataforma de pagos y dudas con los distintos estados de retorno (abandonado, timeout). Se resolvió con pruebas negativas en sandbox, revisión de logs y ajuste de la máquina de estados de la orden.

### Sprint 5 (13 – 24 de octubre de 2025)

Épicas abordadas: E4 Checkout & Webpay, E5 Administración (bitácora).

Entregables principales:

- Descuento de stock completamente seguro al confirmarse el pago, con rollback adecuado si hay fallos (E4-HU5).

- Reintento de pago manteniendo la orden cuando la transacción Webpay es rechazada o abandonada (E4-HU6).

- Correo de confirmación con número de orden, total y estado, enviado al cliente tras el éxito del pago (E4-HU7).

- Bitácora de auditoría en Django Admin para registrar quién hizo qué y cuándo en operaciones sensibles (productos, órdenes, usuarios), con filtros por tabla, acción y usuario (E5-HU6).

Impedimentos: ajustes en el contenido de los correos, configuración de SMTP y pruebas de reintento de pago sin duplicar transacciones. Se resolvió afinando plantillas, manejando idempotencia y revisando los flujos de error.

Sprint 6

Épicas abordadas: E5 Administración, E8 Autenticación / Historial.

Entregables principales:

- Gestión de imágenes de productos (subida y asociación desde Django Admin) (E5-HU3).

- Listado de pedidos con filtros por estado y fecha, y detalle de cada pedido con información de pago (E5-HU4).

- Actualización del estado logístico (PREPARING, SHIPPED, DELIVERED) desde el panel de administración (E5-HU5).

- Middleware / permisos para validar rol de usuario en endpoints administrativos, devolviendo 403 a usuarios sin privilegios (E5-HU7).

- Sección “Mis pedidos” para clientes, con historial de compras y acceso al detalle de cada pedido (E8-HU5).

Impedimentos: diseño del flujo logístico, decisiones sobre qué estados mostrar al cliente y alineamiento entre el modelo de órdenes y el panel de administración. Se resolvió documentando el ciclo de vida del pedido y ajustando los campos mostrados en el frontend.

Sprint 7

Épicas abordadas: E7 Testing, QA y Entrega, además de refuerzos finales en E6 Plataforma.

Entregables principales:

- Consolidación de las pruebas unitarias e integradas clave (checkout, autenticación, historial de precios, utilidades) y documentación de cómo ejecutarlas (E7-HU1).

- Revisión de accesibilidad y usabilidad: etiquetas ARIA, navegación por teclado, legibilidad de textos y mensajes claros en errores (E7-HU2).

- Documento de procedimiento de despliegue paso a paso (pre-deploy, deploy, post-deploy) y actualización de los README (E7-HU3).

- Recopilación de evidencias de cierre: capturas de Webpay “pagado”, panel de pedidos, logs y métricas básicas para anexar al informe (E7-HU4).

- Elaboración de un documento de retrospectiva final con lecciones aprendidas técnicas y de gestión (E7-HU5).

Impedimentos: falta de tiempo para automatizar completamente pruebas E2E y cargas, y priorización de qué evidencias incluir en el informe final. Se resolvió priorizando los flujos críticos (compra punta a punta), dejando documentadas oportunidades de mejora para futuras iteraciones.

## 4. Mapeo de Historias de Usuario y Épicas

La User Story Mapping permite visualizar el producto desde la perspectiva del usuario y priorizar funcionalidades. En CondorShop se organizaron las historias en ocho columnas que representan el recorrido completo:

- Explorar Catálogo – ver lista de productos con nombre, precio, foto y disponibilidad; búsqueda por palabra clave y paginación.

- Evaluar Producto – ficha de producto con detalle, stock, descripción, imagen principal y galería; políticas visibles de devolución y garantía.

- Gestionar Carrito – agregar productos, ver subtotal y total estimado, cambiar cantidades o eliminar ítems y contar con carrito persistente.

- Finalizar Compra (Checkout y Pago) – formulario simple con datos personales y dirección; resumen claro; integración con Webpay; reintento de pago; regla visible de envío gratis.

- Cuenta e Historial – creación de cuenta, login, recuperación de contraseña, visualización de historial de compras.

- Post-compra – pantalla de confirmación con resumen y número de orden; bitácora de cambios y seguimiento de estados.

- Administración (Back-Office) – CRUD de productos y categorías, gestión de imágenes, lista de pedidos y estados, exportación y auditoría.

- Operación & Calidad – observabilidad (logs y métricas), pruebas, CI/CD, evidencias y publicación.

Cada fila define niveles de prioridad:

- S1 – Alta (MVP): funcionalidades mínimas para comprar de punta a punta.

- S2 – Media (Usabilidad y confianza): filtros, galerías, carrito persistente, cuenta de usuario, reintentos de pago, reglas de envío, observabilidad básica.

- S3 – Baja (Crecimiento y operación avanzada): mejoras futuras como listas de deseos, reportes avanzados, marketing, etc.

El desarrollo de CondorShop cubrió completamente los ítems de prioridad alta y media, quedando funcionalidades de crecimiento y operación avanzada como oportunidades para iteraciones futuras.

Mapa de historias de usuario y prioridades

Adicionalmente, se definieron ocho épicas que agrupan las historias en grandes bloques de valor:

- E1 Catálogo y búsqueda: listado y búsqueda de productos, filtros y ordenamiento; SEO básico.

- E2 Ficha de producto: detalle completo del producto con imágenes y metadatos.

- E3 Carrito & Envíos: gestión de carrito persistente, cantidades, envío gratis.

- E4 Checkout & Webpay: formulario, resumen, integración con Webpay y estados.

- E5 Administración: panel para administrar productos, pedidos, roles y auditoría.

- E6 Seguridad, Observabilidad y Backups: CORS, rate-limit, logs, backups y manejo de secretos.

- E7 Testing, QA y Entrega: pruebas, métricas, CI/CD y evidencias.

- E8 Autenticación de Usuario: registro, login, recuperación, perfil e historial.

La priorización de épicas (técnica de los 100 puntos) situó E4 como la de mayor valor, seguida de E1 y E3. Las decisiones de desarrollo se alinearon a esta priorización, abordando primero las dependencias críticas para llegar a un MVP funcional.

## 5. Principales Resultados

 Catálogo y búsqueda funcionales con paginación, filtros y ordenamiento, permitiendo explorar productos de forma ordenada y rápida.

 Carrito de compras persistente con actualización de cantidades y totales en tiempo real, integrado con la regla de envío gratis.

 Pago seguro mediante integración con Webpay Plus (sandbox), con manejo completo de estados de transacción y confirmación por correo electrónico.

 Panel de administración MVP para crear, editar y eliminar productos (con imágenes), listar pedidos y cambiar su estado, y revisar auditoría básica.

 Cuentas de usuario con registro, recuperación de contraseña, historial de compras y posibilidad de comprar como invitado.

 Mejoras de SEO técnico (URLs limpias, robots.txt, base para sitemap, meta tags) y de accesibilidad (contraste, ARIA, navegación por teclado), garantizando que el sitio sea indexable y usable.

 Configuración de pipeline de despliegue y documentación de pasos de publicación, con evidencias de pruebas y métricas básicas de rendimiento.

 Cumplimiento legal básico mediante política de privacidad y banner de cookies, dejando la base para futuras mejoras normativas.

## 6. Impedimentos y Cómo se Resolvieron

Impedimento: Datos de catálogo insuficientes.
Descripción: Se inició el Sprint 1 sin dataset completo ni criterios de aceptación claros.
Solución: Se definieron criterios de aceptación y Definition of Done; se generó un dataset de productos de ejemplo.

Impedimento: Integración Webpay.
Descripción: Retraso en credenciales sandbox y dudas sobre callbacks, estados abortados y timeouts.
Solución: Se implementó un mock temporal, se revisaron logs de callbacks y se ajustó la lógica de estados de la orden.

Impedimento: Persistencia de carrito y sesiones.
Descripción: Fusión de carrito invitado y carrito de usuario más compleja de lo previsto.
Solución: Se diseñó una lógica robusta de merge y se reforzaron cookies seguras y validaciones.

Impedimento: Descuento de stock y concurrencia.
Descripción: Riesgo de inconsistencias al descontar stock simultáneamente.
Solución: Se implementaron transacciones atómicas con select_for_update y pruebas de concurrencia.

Impedimento: Falta de assets y reglas de envío.
Descripción: Imágenes definitivas y parámetros de negocio (envío gratis) definidos tardíamente.
Solución: Se usaron imágenes temporales y se documentaron las reglas para integrarlas en sprints posteriores.

Impedimento: Pruebas de rendimiento y regresión.
Descripción: Latencias y tests inestables identificados al final.
Solución: Se fortaleció la suite smoke y regresión, y se ajustaron configuraciones de caché y monitoreo.

Impedimento: Legalidad y privacidad.
Descripción: La política de privacidad y banner de cookies quedaron para fases tardías.
Solución: En los últimos sprints se redactó la política, se agregó el banner y se almacenaron preferencias del usuario.

## 7. Métricas y Desempeño

No se calcularon velocidades numéricas formales; sin embargo, los burndown charts por sprint reflejan un patrón de trabajo efectivo: cada sprint comenzó con ciertos retrasos derivados de impedimentos, pero se recuperó el ritmo a medida que se resolvían y se completaron la mayoría de las historias planificadas.

Las horas estimadas versus realizadas se mantuvieron en rangos aceptables. Se ejecutaron pruebas unitarias, de integración y de regresión, así como pruebas de usuario en el entorno de staging. La integración con PostgreSQL y Webpay no presentó fallas críticas en los flujos de compra punta a punta.

Los burndown charts de los Sprints 1–7 pueden incluirse en el Anexo F.

## 8. Aprendizajes y Recomendaciones

 Definir criterios de aceptación y preparar datos de prueba desde el inicio evita bloqueos y retrabajos.

 Considerar todos los estados y errores en integraciones de pago; no dejar la integración real para el último momento.

 Asegurar la consistencia de stock y concurrencia con transacciones, locks y pruebas específicas.

 Incluir SEO, accesibilidad y aspectos legales en etapas tempranas del backlog, no sólo al final.

 Documentar y automatizar el proceso de despliegue con entornos diferenciados y plan de rollback.

 Mantener comunicación y transparencia en las dailys y en las retrospectivas, actualizando el registro de impedimentos.

 Usar el User Story Mapping y las épicas para priorizar y alinear expectativas con el docente y otros stakeholders.

## 9. Conclusiones y Próximos Pasos

El proyecto CondorShop logró entregar una aplicación web coherente con los objetivos planteados: un MVP funcional que permite comprar de punta a punta, con catálogo, ficha, carrito, checkout con Webpay, autenticación de usuarios y panel de administración básico. La arquitectura Django REST + React + PostgreSQL deja al sistema preparado para crecer.

Próximos pasos sugeridos:

- Activar Webpay en producción, configurando las credenciales reales y monitoreando transacciones.

- Optimizar el rendimiento con caching, compresión de recursos y despliegues en infraestructura escalable.

- Ampliar el panel de administración con reportes de ventas, promociones, campañas y gestión avanzada de clientes.

- Integrar analítica de comportamiento (embudo de conversión) y pruebas A/B para mejorar la conversión.

- Publicar y documentar la API REST para futuras integraciones (aplicación móvil, aliados comerciales).

- Extender la funcionalidad de cuenta con lista de deseos, seguimiento de pedidos en tiempo real y notificaciones.

## 10. Anexos y Diagramas

### A. Modelo de Datos (ERD)

El diseño de base de datos soporta las funcionalidades core de CondorShop: usuarios, productos, variantes, categorías, carritos y líneas de pedido, órdenes, pagos, direcciones y bitácoras de estados.

Modelo de datos (ERD)

### B. Arquitectura Inicial

La arquitectura de la solución sigue un modelo cliente–servidor clásico con integraciones externas:

- Cliente: interfaz web responsiva consumida desde navegadores.

- Frontend: HTML + Tailwind + JS servido por Express, conectado a APIs REST.

- APIs / Lógica: Node.js/Express con endpoints /api/products, /api/orders, /api/payments, autenticación básica y seguridad.

- Base de datos: MySQL con tablas para productos, órdenes y líneas de pedido, usuarios, etc.

- Servicios externos: Transbank Webpay, servicio de correos (SendGrid), almacenamiento de imágenes (S3/R2) y analítica (GA4).

Arquitectura inicial

### C. Mapa de Actores y Responsabilidades

El siguiente mapa sintetiza los actores internos y externos que interactúan con la plataforma, así como sus responsabilidades: equipo de proyecto (mentor/docente, product owner, desarrolladores frontend y backend, QA) y actores externos (invitado, dueño/admin de tienda, plataforma de pago, servicio de correo, infraestructura).

Mapa de actores

### D. Mapa Mental de la Propuesta de Valor

Para complementar la visión, se incluye un mapa mental que agrupa la propuesta de valor, los usuarios, la experiencia de compra, ideas y mejoras, así como los riesgos y planes de contingencia.

Mapa mental

### E. User Story Mapping

Como referencia adicional, se inserta el mapeo completo de historias con sus niveles de prioridad. Ver sección 4 para su explicación.

User Story Mapping

### F. Burndown Charts

Para ilustrar la evolución del trabajo y el cierre de tareas en cada iteración, pueden agregarse aquí los gráficos de burndown generados previamente.