Sprint Planning 1

“CondorShop (E-commerce)”

Fecha:[ 18/08/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Planning - Sprint 1.	4

Historias de Usuario Seleccionadas:	4

Detalle de Tareas:	5

# Datos del documento

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 18/08/2025 |
| Fecha de Término | 22/08/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 1

Construir las fundaciones de Backend + BD: modelos de producto y categoría, configuración de Django Admin, autenticación de usuarios, URLs limpias, manejo de variables de entorno y registro de eventos (logging).

Se excluyen aún: flujo completo de compra en Webpay, frontend definitivo en React y optimizaciones de rendimiento

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E1-HU5: URLs limpias y robots.txt estático configurado.

E1-HU6: Jerarquía de categorías (categorías y subcategorías hasta 3 niveles).

E5-HU1: Inicio de sesión en Django Admin solo para usuarios con rol administrador.

E5-HU2: CRUD de productos desde el panel de administración.

E6-HU2: Logging claro y ordenado para eventos clave del sistema.

E6-HU3: Gestión segura de claves y secretos con archivo. env.

E8-HU1: Registro de cuenta con correo y clave.

E8-HU2: Inicio de sesión con correo y clave (autenticación JWT).

# Detalle de Tareas:

Historia: E1-HU5 — Como Desarrollador quiero que el catálogo tenga URLs limpias y robots.txt que permita indexación para aparecer mejor en Google y que más personas nos encuentren sin avisos pagados.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir y configurar rutas semánticas para productos y categorías (/product/{slug}, /category/{slug}). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Crear y exponer archivo robots.txt estático en Django. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar navegación a /product/{slug}, /category/{slug} y /robots.txt en entorno local. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E1-HU6 — Como Administrador quiero organizar productos en categorías y subcategorías (hasta 3 niveles) para facilitar navegación y mejorar organización del catálogo.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelar entidad Category en Django con campo parent_category para jerarquía de hasta 3 niveles. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Configurar Django Admin para crear/editar categorías y subcategorías. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar creación de árbol de categorías y que los filtros de API incluyan subcategorías automáticamente. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E5-HU1 — Como Administrador quiero iniciar sesión en el panel Admin de forma simple y segura para gestionar productos y pedidos sin que cualquiera tenga acceso.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar Django Admin y revisar ajustes de seguridad básicos (URLs, is_staff). | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Definir roles de usuario en BD y crear usuarios de prueba (admin y cliente). | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar acceso a /admin verificando que solo el usuario con rol admin pueda ingresar. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E5-HU2 — Como Administrador quiero crear, editar y eliminar productos (nombre, precio, stock, descripción) para mantener el catálogo al día sin depender de otra persona.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar sección “Productos” en Django Admin (listado, filtros y formulario). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Implementar validaciones de negocio en modelo/producto (precio > 0, stock ≥ 0). | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar ciclo completo de crear, editar y eliminar productos desde el panel. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E6-HU2 — Como DevOps / Responsable técnico quiero que el sistema registre lo que pasa (entradas y salidas) en formatos ordenados para diagnosticar problemas sin adivinar.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar sistema de logging en settings.py para escribir en logs/django.log. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Registrar eventos clave: login, creación de orden, errores de API, etc. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Verificar que los logs se generen con timestamp, nivel y mensaje legible durante pruebas. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E6-HU3 — Como Desarrollador / DevOps quiero que las claves y secretos (por ejemplo, API keys) no queden expuestos para proteger lo más delicado del proyecto.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrar django-environ y crear archivo .env para variables sensibles. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Extraer credenciales (BD, JWT, SMTP, Webpay sandbox) desde settings.py hacia .env. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar que el proyecto levante solo si existen las variables críticas, mostrando error claro si faltan. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E8-HU1 — Como Cliente quiero crear una cuenta con su correo y una clave sencilla de recordar para guardar sus datos y no escribirlos cada vez que compra.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir modelo de usuario (User) o extensión de AbstractUser con los campos necesarios. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Implementar endpoint REST de registro con validaciones básicas (email único, password mínima). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar flujo de registro (creación de usuario y respuesta de API) con Postman/Thunder Client. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E8-HU2 — Como Cliente quiere iniciar sesión con su correo y clave para acceder a su perfil e historial de compras.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir modelo de usuario (User) o extensión de AbstractUser con los campos necesarios. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Implementar endpoint REST de registro con validaciones básicas (email único, password mínima). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar flujo de registro (creación de usuario y respuesta de API) con Postman/Thunder Client. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |