Sprint Planning 3

“CondorShop (E-commerce)”

Fecha:[ 08/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Planning - Sprint 3.	4

Historias de Usuario Seleccionadas:	4

Detalle de Tareas:	5

# Datos del documento

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 08/09/2025 |
| Fecha de Término | 26/09/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 3

Desarrollar el frontend en React 18 + Vite + Tailwind CSS para el catálogo de productos, detalle de producto, carrito de compras y la pantalla inicial de checkout, integrando estas vistas con la API REST del backend ya implementada. Se implementan búsqueda, filtros por categoría y rango de precio, ordenamiento de productos, galería de imágenes en la ficha, selección de cantidad, gestión de carrito (agregar, editar, eliminar, seguir comprando) y el flujo inicial “Ir a pagar” con el formulario de datos básicos de checkout.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E1-HU1: Visualizar listado paginado de productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad.

E1-HU2: Buscar por nombre o palabra clave en el catálogo.

E1-HU3: Filtrar por categoría y rango de precio.

E1-HU4: Ordenar productos por precio o popularidad.

E2-HU1: Ver detalle de producto (nombre, precio, stock, descripción e imagen principal).

E2-HU2: Ver múltiples imágenes del producto con navegación entre ellas.

E2-HU3: Elegir cantidad sin pasarse del stock.

E2-HU4: Agregar producto al carrito y recibir confirmación visible.

E3-HU1: Ver resumen del carrito (productos, cantidad, subtotal y total).

E3-HU2: Cambiar cantidades o eliminar productos desde el carrito.

E3-HU5: Continuar agregando productos sin perder lo ya elegido (“Seguir comprando”).

E4-HU1: Elegir cómo completar la compra según su preferencia (flujo de checkout automático según autenticación).

E4-HU2: Completar un formulario sencillo con datos de contacto y entrega.

# Detalle de Tareas:

Historia: E1-HU1 — Como Visitante quiere visualizar un listado paginado de productos con nombre, precio, imagen y etiqueta de disponibilidad para explorar el catálogo de forma cómoda y decidir qué productos podrían interesarle.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear vista de catálogo en React con grid de tarjetas (imagen, nombre, precio, estado de stock). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Consumir API /api/products/ con parámetros de paginación (page, page_size) y manejar estados de carga/error. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar navegación Anterior/Siguiente y mensaje cuando no hay productos en la página. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E1-HU2 — Como Visitante quiere buscar por nombre o palabra clave (por ejemplo “polera”, “taza”) para encontrar rápido lo que tiene en mente sin recorrer todas las páginas.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar barra de búsqueda en la parte superior del catálogo (input controlado). | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| ¿Conectar la búsqueda con la API enviando parámetro? search= y refrescar resultados en la lista. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar búsqueda con resultados, sin resultados y limpieza al borrar el texto o volver al inicio del catálogo. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E1-HU3 — Como Visitante quiere filtrar por categoría (ej. “accesorios”) y rango de precio para reducir el universo de opciones a lo que realmente puede pagar o le interesa.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar componentes de filtros (selector de categoría y controles de rango de precio) en el lateral o parte superior. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Integrar filtros con la API combinando parámetros category, min_price y max_price. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar que los filtros persisten al paginar y se pueden limpiar con una acción clara (“Limpiar filtros”). | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E1-HU4 — Como Visitante quiere ordenar por precio (menor a mayor) o popularidad para comparar mejor y decidir más fácil.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar selector “Ordenar por” con opciones definidas (sin orden, precio, nombre). | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Conectar el orden con la API usando parámetro ordering y refrescar el listado de productos. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Validar que el orden se mantenga al cambiar de página y al combinarlo con filtros y búsqueda. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E2-HU1 — Como Visitante quiere ver el detalle del producto (nombre, precio, stock disponible, descripción e imagen principal) para decidir si comprar sin dudas.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear página de ficha de producto en React Router (/product/:slug). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Consumir API /api/products/{slug}/ y mostrar nombre, precio, stock, descripción e imagen principal. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar distintos productos verificando visualización correcta y tratamiento de stock bajo o sin stock. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E2-HU2 — Como Visitante quiere ver múltiples imágenes del producto con navegación entre ellas para ver los detalles y sentirse seguro con la compra.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar galería de imágenes con miniaturas que cambian la imagen principal. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Manejar el caso de productos con una sola imagen manteniendo buena experiencia visual. | Benjamín Huenupe | 2 | Terminado |
| Probar navegación entre imágenes en desktop y móvil. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E2-HU3 — Como Visitante quiere elegir la cantidad que necesita sin pasarse del stock para evitar errores o frustración por stock insuficiente.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear componente de selector de cantidad (botones +/– y campo numérico) en la ficha de producto. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Validar en frontend que la cantidad no supere el stock disponible y mostrar mensaje claro cuando ocurra. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar integración del selector de cantidad con el flujo de “Agregar al carrito”. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E2-HU4 — Como Visitante quiere agregar al carrito y recibir una confirmación visible para seguir comprando con seguridad de que se agregó.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Programar botón “Agregar al carrito” integrando estado global del carrito y/o API correspondiente. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Actualizar contador del carrito en el header y persistir ítems (estado/localStorage). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Mostrar toast de confirmación con opciones “Ir al carrito” y “Seguir comprando”. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E3-HU1 — Como Cliente quiere ver un resumen claro: productos, cantidad, subtotal y total para revisar antes de pagar y evitar sorpresas.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear página de carrito en React con listado de productos, cantidades y subtotales. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Calcular subtotal y total a partir de los ítems del carrito y mostrarlos de forma destacada. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar carrito con ítems y carrito vacío, mostrando mensaje amable y botón para volver al catálogo. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E3-HU2 — Como Cliente quiere cambiar cantidades o eliminar un producto para ajustar su compra sin complicaciones.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Reutilizar el selector de cantidad en la vista de carrito para aumentar/disminuir cada ítem. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Implementar acción de eliminar producto del carrito y actualizar totales en tiempo real. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Validar que los totales se recalculan bien y que, al eliminar el último ítem, se muestre el estado de carrito vacío. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E3-HU5 — Como Cliente quiere continuar agregando más productos sin perder lo que ya eligió para agregar más sin perder lo que ya eligió.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Añadir botón “Seguir comprando” en la vista de carrito que navegue al catálogo. | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Asegurar que el estado del carrito se mantenga al ir y volver entre catálogo, ficha y carrito. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar flujo catálogo → ficha → carrito → “Seguir comprando” → nuevo producto → carrito. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E4-HU1 — Como Cliente quiere elegir cómo completar la compra según su preferencia para seguir con el pago de la forma que prefiera.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear ruta /checkout en React Router y pantalla inicial de checkout. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Implementar lógica que decida el flujo según autenticación (logueado → StepAddress, invitado → StepCustomer). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar comportamiento con usuario logueado e invitado verificando que se muestre el paso correcto. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E4-HU2 — Como Cliente quiere completar un formulario sencillo con datos de contacto y entrega para emitir la orden sin errores y recibir confirmaciones.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar formulario de datos de contacto y envío usando react-hook-form en el paso correspondiente del checkout. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Conectar el formulario con la API de checkout para crear o actualizar la orden en backend. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar validaciones de campos obligatorios y confirmar que los datos quedan registrados en la orden creada. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |