Sprint Planning 5

“CondorShop (E-commerce)”

Fecha:[ 13/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Planning - Sprint 5.	4

Historias de Usuario Seleccionadas:	4

Detalle de Tareas:	5

# Datos del documento

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 13/09/2025 |
| Fecha de Término | 24/10/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 5

Completar el flujo de pagos y post-pago del e-commerce, reforzando el manejo del stock al confirmarse el pago, permitiendo reintentar cuando el pago es rechazado o abandonado sin perder la orden, enviando correos de confirmación de compra al cliente y habilitando una bitácora de auditoría en el panel de administración para registrar acciones relevantes sobre usuarios, productos y pedidos.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E4-HU5: Descontar stock de manera segura al confirmarse el pago.

E4-HU6: Permitir reintentar el pago si es rechazado o se abandona sin perder la orden.

E4-HU7: Recibir un correo de confirmación con número de orden y resumen.

E5-HU6: Ver una bitácora que registre quién hizo qué y cuándo.

# Detalle de Tareas:

Historia: E4-HU5 — Como Administrador quiere que al confirmarse el pago se descuente el stock de manera segura para evitar vender de más y mantener inventario confiable.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectar la confirmación de pago Webpay con las funciones de confirm_sale() para decrementar stock definitivamente en todos los ítems de la orden. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Registrar movimientos de stock finales en InventoryMovement (SALE) vinculados a la orden pagada para trazabilidad. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar casos de compras concurrentes y confirmar que, tras la respuesta exitosa de Webpay, el stock nunca queda en negativo ni se produce overselling. | Juan/Benjamín | 4 | Terminado |

Historia: E4-HU6 — Como Cliente quiere que, si el pago es rechazado o lo abandona, pueda reintentar sin perder la orden para no tener que empezar de cero.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar manejo de estados “Fallida/Cancelada” en la orden cuando Webpay devuelve rechazo o el usuario cierra la ventana. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Agregar botón “Reintentar pago” en el detalle de la orden y en la pantalla de error, reutilizando la misma orden para crear una nueva transacción Webpay. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Liberar el stock reservado (release_stock()) en fallos definitivos y probar reintentos múltiples validando que el flujo siempre deje el sistema en estado consistente. | Juan/Benjamín | 4 | Terminado |

Historia: E4-HU7 — Como Cliente quiere recibir un correo de confirmación con su número de orden y el resumen para guardar un respaldo y seguir el estado de su compra.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar plantilla de correo de confirmación (número de orden, total, estado y saludo personalizado) usando SMTP de Gmail. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Integrar el envío de correo en el flujo de confirmación de pago exitoso, asegurando que se envíe solo una vez por orden pagada. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar envíos reales y simulados (sandbox) verificando que el correo llegue, que los datos sean correctos y registrando errores de envío en logs. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E5-HU6 — Como Administrador quiere ver una bitácora que registre quién hizo qué y cuándo para tener control interno y resolver dudas rápidas del equipo.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar AuditMiddleware para registrar acciones relevantes (login, cambios en productos, cambios de estado de órdenes) con usuario, acción, tabla e IP. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Crear modelo y vista en Django Admin para consultar la bitácora con filtros por fecha, usuario, tipo de acción y tabla. | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar el registro de eventos realizando operaciones reales en el sistema y validando que la bitácora permita reconstruir lo ocurrido sin tecnicismos. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |