Sprint Planning 6

“CondorShop (E-commerce)”

Fecha:[ 27/10/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Planning - Sprint 6.	4

Historias de Usuario Seleccionadas:	4

Detalle de Tareas:	5

# Datos del documento

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 27/10/2025 |
| Fecha de Término | 07/11/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 6

Consolidar el módulo de administración y perfilamiento, completando las capacidades del Django Admin para gestionar productos, imágenes y pedidos; habilitar el cambio de estados logísticos de las órdenes; reforzar el control de acceso mediante middleware/permissions para separar claramente los roles Cliente y Administrador; y ofrecer al cliente un historial de compras consultable desde la interfaz de usuario.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E5-HU3: Subir y cambiar imágenes de los productos.

E5-HU4: Ver lista de pedidos con sus estados actuales.

E5-HU5: Actualizar el estado logístico (en preparación / enviado).

E5-HU7: Middleware de autorización para validar rol del usuario en endpoints de admin.

E8-HU5: Ver historial de compras desde “Mis pedidos”.

# Detalle de Tareas:

Historia: E5-HU3 — Como Administrador quiere subir y cambiar imágenes de los productos para mostrar mejor lo que vende y evitar fotos cortadas o borrosas.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar almacenamiento de archivos media para imágenes de producto (ruta, tamaño máximo, formatos permitidos). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Agregar campos de imagen en el Django Admin de productos y permitir cargar/actualizar imágenes desde el formulario. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar subida, reemplazo y eliminación de imágenes verificando que se reflejen correctamente en el frontend de catálogo y ficha de producto. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E5-HU4 — Como Administrador quiere ver la lista de pedidos con sus estados (pendiente, preparado, pagado, fallido) para hacer seguimiento y saber qué preparar y qué enviar.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar listado de pedidos en Django Admin con columnas clave (número de orden, cliente, total, estado, fecha). | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Agregar filtros por estado y fecha, y buscador por email/nombre del cliente y número de orden. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Validar que los filtros y búsquedas funcionen con distintas combinaciones y que desde la lista se pueda abrir fácilmente el detalle de cada pedido. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E5-HU5 — Como Administrador quiere actualizar el estado logístico (en preparación / enviado / entregado) para que el cliente sepa en qué va su compra y pueda esperarla con tranquilidad.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Extender el modelo de orden con estados logísticos adicionales (PREPARING, SHIPPED, DELIVERED) y campos de timestamp. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Configurar en Django Admin un control amigable para cambiar el estado logístico desde el detalle del pedido. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar cambios de estado en pedidos reales, verificando que queden registrados en la historia de la orden y dejando preparado el hook para notificar al cliente. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E5-HU7 — Como Desarrollador quiere implementar middleware de autorización que valide el rol del usuario en endpoints de admin para evitar que clientes accedan a funciones administrativas, aunque tengan token JWT.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear IsAdminUser/permission class en DRF y middleware asociado para verificar rol admin e is_staff=True en cada request administrativa. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Aplicar la permission class a los endpoints administrativos y ajustar respuestas de error a 403 Forbidden con mensaje estándar. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar accesos con usuarios admin, clientes y usuarios no autenticados, asegurando que solo el rol correcto puede acceder a las funciones de administración. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E8-HU5 — Como Cliente quiere ver su historial de compras para recordar qué compró y revisar detalles de cada pedido.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar endpoint REST que devuelva el listado de órdenes del cliente autenticado con fecha, total y estado. | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Crear pantalla “Mis pedidos” en el frontend que consuma el endpoint y permita ver el detalle de cada pedido (ítems, precios, fecha). | Benjamín Huenupe | 4 | Terminado |
| Probar distintos usuarios con varios pedidos y casos sin pedidos, validando que los mensajes y la navegación sean claros. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |