Sprint Planning 7

“CondorShop (E-commerce)”

Fecha:[ 10/11/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Planning - Sprint 7.	4

Historias de Usuario Seleccionadas:	4

Detalle de Tareas:	4

# Datos del documento

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 10/11/2025 |
| Fecha de Término | 18/11/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 7

Cerrar el proyecto con foco en calidad, pruebas y documentación: completar las suites de pruebas unitarias e integradas más importantes del flujo de compra, revisar accesibilidad y usabilidad básica en las pantallas clave, documentar el procedimiento de despliegue paso a paso y recopilar evidencias y retrospectivas que respalden la entrega final del

e-commerce CondorShop.

# Historias de Usuario Seleccionadas:

E7-HU1: Pruebas unitarias e integradas para el proceso de compra.

E7-HU2: Checklist de accesibilidad y usabilidad.

E7-HU3: Documentar procedimiento de despliegue paso a paso.

E7-HU4: Evidencias para el cierre (capturas, métricas básicas).

E7-HU5: Documento de retrospectiva del sprint con lecciones aprendidas.

# Detalle de Tareas:

Historia: E7-HU1 — Como Tester quiere probar por partes (pantallas y funciones) y también de punta a punta el proceso de compra para detectar problemas antes de mostrarlo a alguien más.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar y organizar suites de pruebas unitarias e integradas principales (checkout, serializers, auth, price history, utils). | Juan Rodríguez | 5 | Terminado |
| Integrar la ejecución de tests en el flujo de desarrollo (script pytest y sección en README). | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar flujo completo catálogo → ficha → carrito → checkout → Webpay sandbox → confirmación verificando que todas las pruebas pasen antes de desplegar. | Juan/Benjamín | 4 | Terminado |

Historia: E7-HU2 — Como Product Owner quiere un checklist de accesibilidad y usabilidad para que la tienda se sienta amable y fácil de usar.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar componentes del frontend agregando/ajustando atributos ARIA, roles y navegación con teclado en vistas críticas (catálogo, carrito, checkout). | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Validar tamaño y contraste básico de textos y botones en móvil y desktop según buenas prácticas generales. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Documentar el checklist aplicado (puntos verificados y hallazgos) como anexo simple en la documentación del proyecto. | Juan/Benjamín | 2 | Terminado |

Historia: E7-HU3 — Como DevOps quiere documentar el procedimiento de despliegue paso a paso para evitar caer ante imprevistos.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Redactar documento de despliegue con checklist pre-deploy (tests OK, migraciones, variables de entorno), pasos de despliegue y validaciones post-deploy. | Juan Rodríguez | 4 | Terminado |
| Integrar en README instrucciones claras para levantar el proyecto en local, staging y producción (comandos, migraciones, carga de datos mínimos). | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Probar el procedimiento simulando un despliegue completo siguiendo solo la documentación y anotando mejoras necesarias. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E7-HU4 — Como Product Owner quiere evidencias para el cierre (capturas de Webpay “pagado” y resumen de métricas básicas) para presentar el proyecto con confianza.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Recolectar capturas de pantalla clave (checkout, Webpay pagado, panel de pedidos, bitácora, etc.). | Juan Rodríguez | 3 | Terminado |
| Extraer métricas básicas de uso y errores desde logs o herramientas disponibles y resumirlas en una página. | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Armar documento de evidencias con capturas, enlaces y breve explicación de cada una para anexar al informe final. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |

Historia: E7-HU5 — Como Product Owner quiere un documento de retrospectiva del sprint con lecciones aprendidas para cerrar el ciclo y acordar mejoras.

| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar plantilla simple de retrospectiva (Qué salió bien, Qué podría mejorar, Acciones para el futuro). | Juan Rodríguez | 2 | Terminado |
| Completar la retrospectiva final del proyecto con aportes del equipo (técnicos y de proceso). | Benjamín Huenupe | 3 | Terminado |
| Incorporar las conclusiones principales en el informe/análisis del caso para la defensa del proyecto. | Juan/Benjamín | 3 | Terminado |