Informe de Sprint Review-4

1. Datos del Sprint

- Nombre del Proyecto: Condor Shop

- Sprint: Sprint 4

- Fecha: 10-10-2025

- Objetivo del Sprint: completar el flujo de carrito avanzado y la integración inicial con Webpay, incluyendo envío gratis según monto, persistencia de carrito y redirección correcta al pago y retorno a la tienda.

2. Resumen del Sprint

En el Sprint 4 se mejoró la experiencia de compra incorporando reglas de negocio como envío gratis sobre cierto monto y carrito persistente entre sesiones. Además, se implementó la integración base con Webpay sandbox, permitiendo redirigir al portal de pago y volver a la tienda con una confirmación clara para el cliente.

3. Avances y Entregables

- Regla de envío gratis cuando el subtotal supera CLP 50.000.

- Carrito persistente para clientes registrados e invitados (session token / cuenta).

- Pantalla y lógica para redirigir a Webpay desde el checkout.

- Manejo del retorno desde Webpay con pantalla de “Compra realizada”.

- Actualización del estado de la orden a “Pagada” cuando el pago es exitoso.